# Acta de inicio del proyecto

CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del CGAO (referencia de validación)

Borrador para revisión · Versión 1

# Datos de la reunión

| Dato | Información registrada |
| --- | --- |
| Fecha de la reunión | 09/06/2026 |
| Hora de inicio | 09:00 |
| Hora de finalización | 10:00 |
| Lugar | Biblioteca del CGAO, Subsede Vélez; escenario propuesto de reunión |

## Temas

Alcance, requisitos, responsabilidades, cronograma, presupuesto, riesgos y revisión documental.

## Objetivos de la reunión

Revisar la planeación del sistema de gestión de proyectos y acordar los datos que deben confirmarse antes de su aprobación.

# Información general del proyecto

| Dato | Información registrada |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del CGAO (referencia de validación) |
| Código SGPS | Pendiente por diligenciar |
| Código CAP | CAP-14-2026 |
| Centro de formación | Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO) - Subsede Vélez |
| Regional | Santander |
| Ciudad | Vélez |
| Responsable del proyecto | Alba Zoraida Vargas Hurtado |
| Fecha de inicio del proyecto | 29/05/2026 |
| Fecha de terminación del proyecto | 28/11/2026 |
| Grupo de investigación | Pendiente por diligenciar |
| Semillero | Pendiente por diligenciar |
| Duración en meses | 6 |
| Presupuesto total | COP $ 10.000.000,00 |

## Objetivo general

Desarrollar un sistema de información que permita gestionar de manera eficiente los proyectos de investigación del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO).

## Objetivos específicos

Identificar las necesidades y requerimientos del proceso de gestión de proyectos de investigación del CGAO.

Diseñar una herramienta en Excel para el seguimiento y análisis de indicadores asociados a la clasificación Minciencias del grupo de Investigadores CGAO.

Diseñar la estructura funcional y la base de datos del sistema de información.

Desarrollar módulos para el registro, seguimiento y control de proyectos, cronogramas y productos de investigación.

Implementar herramientas de consulta y generación de reportes para facilitar la gestión investigativa.

Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas con usuarios del proceso investigativo.

## Personal vinculado

| Nombre | Rol | Actividades a liderar | Programa |
| --- | --- | --- | --- |
| Alba Zoraida Vargas Hurtado | Líder proyecto | Informes bimensuales, documentales y requerimientos | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por confirmar |
| Miguel Ángel Tejedor | Coinvestigador | Desarrollo sistema de información de investigación | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por confirmar |
| Fredy Zafra | Coinvestigador | Requerimientos del sistema | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por confirmar |

## Presupuesto y cronograma de ejecución

| Rubro | Valor planeado | Descripción de su uso | Fecha de ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios personales instructores del área administrativa | COP $ 10.000.000,00 | Dedicación del equipo a requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y elaboración documental. Se conserva el único valor explícito de la fuente; su ejecución y disponibilidad requieren soporte financiero. | 29/05/2026 a 28/11/2026 |

## Descripción de actividades

| Actividad | Encargado | Fecha o período | Entregable o resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantar y priorizar requisitos de proyectos, cronogramas, productos y reportes | Fredy Zafra | 29/05/2026 a 28/06/2026 | Matriz de requisitos y criterios de aceptación |
| Diseñar la estructura funcional, los permisos y el modelo de datos | Miguel Ángel Tejedor | 29/06/2026 a 28/07/2026 | Diseño funcional y diccionario de datos |
| Diseñar la herramienta Excel de indicadores por investigador | Miguel Ángel Tejedor | 29/06/2026 a 28/07/2026 | Libro de indicadores y guía de uso |
| Implementar y probar los módulos de proyectos, cronogramas y productos | Miguel Ángel Tejedor | 29/07/2026 a 28/09/2026 | Versión del sistema con pruebas automatizadas |
| Integrar consultas, reportes y generación documental | Miguel Ángel Tejedor | 29/09/2026 a 28/10/2026 | Catálogo de reportes y expediente generado |
| Validar con usuarios, registrar ajustes y preparar el cierre | Alba Zoraida Vargas Hurtado | 29/10/2026 a 28/11/2026 | Informe de validación, manual y propuesta de cierre |

# Desarrollo y soportes

## Alcance e impacto en el sector productivo

La solución se orienta inicialmente a la gestión interna de la investigación del CGAO. La ampliación a otros centros o actores requiere requisitos y autorizaciones adicionales.

## Alcance e impacto en la academia y la formación

Se propone vincular el desarrollo con actividades de análisis, construcción y pruebas de software. La participación de aprendices y su relación con el programa deben acordarse formalmente.

## Observaciones y conclusiones

El objetivo de esta propuesta corresponde a CAP-14 y debe cotejarse con la mención CAP-16 de la fuente. Las firmas quedan en blanco. Escenario de validación preparado para comprobar formularios y generación documental. Las fechas de terminación, metas, distribución de actividades, productos y cierres son propuestas; no acreditan reuniones, gastos, pruebas con usuarios, aceptación ni resultados institucionales. Se conserva la fuente original sin alterarla. El código SGPS, el semillero, la discrepancia CAP-14/CAP-16, la fecha final del 23/12/2026 y la aplicabilidad de GCDTP-F-023 requieren confirmación institucional. El escenario utiliza seis meses desde el 29/05/2026 hasta el 28/11/2026.

## Asistentes

| Nombre | Cargo dependencia o entidad | Firma |
| --- | --- | --- |
| Equipo de coordinación y desarrollo CAP-14 | Participación propuesta para validar el formato; no acredita asistencia real |  |

## Invitados

| Nombre | Cargo | Entidad |
| --- | --- | --- |
| Pendiente por diligenciar |  |  |

## Datos de la fuente pendientes de aclaración

Escenario de validación preparado para comprobar formularios y generación documental. Las fechas de terminación, metas, distribución de actividades, productos y cierres son propuestas; no acreditan reuniones, gastos, pruebas con usuarios, aceptación ni resultados institucionales. Se conserva la fuente original sin alterarla. El código SGPS, el semillero, la discrepancia CAP-14/CAP-16, la fecha final del 23/12/2026 y la aplicabilidad de GCDTP-F-023 requieren confirmación institucional. El escenario utiliza seis meses desde el 29/05/2026 hasta el 28/11/2026.

El título del acta identifica CAP-14-2026 y el proyecto de gestión de investigación, pero el objetivo de la reunión menciona CAP-16-2026 y el banco de uniformes. Mantener la discrepancia para revisión.

El informe bimensual no identifica un rango formal de fechas; dejar las fechas del período pendientes.

El informe describe avances y resultados narrativos, pero no aporta una tabla completa con indicadores, metas, logros y evidencias por resultado.

Las fuentes presentan más de una clasificación de información. No inferir permisos ni clasificación documental.

El archivo GCDTP-F-023 V01 está vacío y contiene instrucciones. Se conserva como fuente de formato, pero no se importa como informe final diligenciado.

La referencia no aporta un código SGPS confirmado. El código CAP se conserva en su campo y no se usa como SGPS.

El informe se guarda en el bimestre 1 como propuesta de organización. La fuente no confirma su número formal ni sus fechas; complete el período y concilie las inconsistencias antes de generar o revisar una versión.