# Formulación del proyecto

CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del CGAO (referencia de validación)

Borrador para revisión · Versión 1

# Información general del proyecto

| Dato | Información registrada |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del CGAO (referencia de validación) |
| Código SGPS | Pendiente por diligenciar |
| Código CAP | CAP-14-2026 |
| Centro de formación | Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO) - Subsede Vélez |
| Regional | Santander |
| Ciudad | Vélez |
| Responsable del proyecto | Alba Zoraida Vargas Hurtado |
| Fecha de inicio del proyecto | 29/05/2026 |
| Fecha de terminación del proyecto | 28/11/2026 |
| Grupo de investigación | Pendiente por diligenciar |
| Semillero | Pendiente por diligenciar |
| Duración en meses | 6 |
| Presupuesto total | COP $ 10.000.000,00 |

## Objetivo general

Desarrollar un sistema de información que permita gestionar de manera eficiente los proyectos de investigación del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO).

## Objetivos específicos

Identificar las necesidades y requerimientos del proceso de gestión de proyectos de investigación del CGAO.

Diseñar una herramienta en Excel para el seguimiento y análisis de indicadores asociados a la clasificación Minciencias del grupo de Investigadores CGAO.

Diseñar la estructura funcional y la base de datos del sistema de información.

Desarrollar módulos para el registro, seguimiento y control de proyectos, cronogramas y productos de investigación.

Implementar herramientas de consulta y generación de reportes para facilitar la gestión investigativa.

Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas con usuarios del proceso investigativo.

## Personal vinculado

| Nombre | Rol | Actividades a liderar | Programa |
| --- | --- | --- | --- |
| Alba Zoraida Vargas Hurtado | Líder proyecto | Informes bimensuales, documentales y requerimientos | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por confirmar |
| Miguel Ángel Tejedor | Coinvestigador | Desarrollo sistema de información de investigación | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por confirmar |
| Fredy Zafra | Coinvestigador | Requerimientos del sistema | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por confirmar |

## Presupuesto y cronograma de ejecución

| Rubro | Valor planeado | Descripción de su uso | Fecha de ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios personales instructores del área administrativa | COP $ 10.000.000,00 | Dedicación del equipo a requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y elaboración documental. Se conserva el único valor explícito de la fuente; su ejecución y disponibilidad requieren soporte financiero. | 29/05/2026 a 28/11/2026 |

## Descripción de actividades

| Actividad | Encargado | Fecha o período | Entregable o resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantar y priorizar requisitos de proyectos, cronogramas, productos y reportes | Fredy Zafra | 29/05/2026 a 28/06/2026 | Matriz de requisitos y criterios de aceptación |
| Diseñar la estructura funcional, los permisos y el modelo de datos | Miguel Ángel Tejedor | 29/06/2026 a 28/07/2026 | Diseño funcional y diccionario de datos |
| Diseñar la herramienta Excel de indicadores por investigador | Miguel Ángel Tejedor | 29/06/2026 a 28/07/2026 | Libro de indicadores y guía de uso |
| Implementar y probar los módulos de proyectos, cronogramas y productos | Miguel Ángel Tejedor | 29/07/2026 a 28/09/2026 | Versión del sistema con pruebas automatizadas |
| Integrar consultas, reportes y generación documental | Miguel Ángel Tejedor | 29/09/2026 a 28/10/2026 | Catálogo de reportes y expediente generado |
| Validar con usuarios, registrar ajustes y preparar el cierre | Alba Zoraida Vargas Hurtado | 29/10/2026 a 28/11/2026 | Informe de validación, manual y propuesta de cierre |

# Desarrollo y soportes

## Introducción

El proyecto propone centralizar la gestión de la investigación del CGAO mediante un sistema que articule proyectos, responsables, cronogramas, productos, documentos y consultas. La herramienta Excel complementará el seguimiento descriptivo por investigador. Este documento organiza un escenario de validación para revisar la coherencia entre objetivos, actividades, recursos y archivos.

## Contexto del problema

El escenario se sitúa en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, Subsede Vélez, Regional Santander. La formulación recibida describe registros dispersos y dificultades para consolidar información. El diagnóstico cuantitativo de tiempos, duplicidad y calidad de datos debe levantarse con el equipo antes de medir mejoras.

## Planteamiento del problema

La dispersión de registros dificulta consultar el estado de los proyectos y relacionar sus actividades con productos y evidencias. ¿Cómo organizar una fuente central que permita registrar, actualizar y consultar esa información con permisos definidos y trazabilidad documental? El alcance excluye certificaciones automáticas de clasificación de investigadores.

## Justificación

Una fuente central facilitaría el seguimiento de responsabilidades, fechas y soportes, y reduciría la consolidación manual. La pertinencia se verificará mediante casos de uso acordados y comparación de tiempos antes y después del piloto. La propuesta aprovecha las capacidades de desarrollo del equipo y deja la aceptación institucional como decisión documentada.

## Referente teórico

El diseño relaciona sistemas de información, gestión del conocimiento, ingeniería de requisitos y trazabilidad. Se usarán una matriz de requisitos, relaciones entre entidades, control de permisos y versiones documentales. Estos conceptos orientan el diseño; no constituyen por sí solos evidencia de mejora. Las fuentes recibidas citan a Laudon y Laudon, Pressman y Maxim, Sommerville y Kendall y Kendall; deben cotejarse las ediciones y citas.

## Marco normativo

La propuesta requiere revisar los lineamientos SENNOVA de la convocatoria, el procedimiento de gestión documental, las autorizaciones para tratar datos personales y el modelo Minciencias aplicable. Este escenario no certifica la vigencia ni el cumplimiento jurídico de una norma. La coordinación debe identificar versiones, responsables y soportes antes de la adopción.

## Metodología

Desarrollo aplicado e incremental: identificar usuarios y requisitos, modelar datos y permisos, construir funciones prioritarias, ejecutar pruebas automatizadas y validar tareas con usuarios autorizados. Cada incremento conserva versión, criterio de aceptación y registro de hallazgos. Se separan las pruebas técnicas de la aceptación institucional.

## Población y muestra

La población propuesta corresponde a quienes coordinan, investigan y apoyan proyectos del CGAO. Se propone una muestra intencional de seis participantes: dos de coordinación, tres investigadores y un aprendiz, sujeta a autorización y disponibilidad. El piloto evaluará doce tareas; no busca estimar resultados representativos de todo el SENA.

## Técnicas de recolección de información

Entrevistas semiestructuradas, revisión autorizada de formatos y observación de tareas. La matriz recogerá necesidad, prioridad, responsable y criterio de aceptación. En el piloto se registrarán resultado, duración y dificultad de cada tarea con datos preparados para pruebas, sin cargar registros personales reales.

## Fases del proyecto

Fase I: requisitos y planeación. Fase II: diseño funcional, datos y herramienta Excel. Fase III: desarrollo, pruebas e integración de consultas. Fase Final: validación, ajustes y preparación del cierre. Las seis actividades del cronograma precisan responsables, períodos y entregables previstos.

## Resultados esperados

| Resultado | Indicador | Meta | Unidad | Medio de verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos priorizados | Requisitos documentados con criterio de aceptación | 20 | requisitos | Matriz de requisitos versionada por elaborar |
| Herramienta Excel de indicadores | Libros con guía y diccionario de datos revisados | 1 | libro | Libro exportado y lista de revisión por registrar |
| Diseño funcional y base de datos | Paquetes de diseño revisados | 1 | paquete | Modelo de datos, permisos y acta de revisión por registrar |
| Módulos de gestión | Módulos sometidos a aceptación funcional | 3 | módulos | Casos de proyectos, cronogramas y productos por ejecutar con usuarios |
| Consultas y reportes | Reportes priorizados sometidos a aceptación | 4 | reportes | Catálogo y resultados de pruebas por registrar |
| Validación con usuarios | Casos de aceptación ejecutados y documentados | 12 | casos | Plan de pruebas, resultados y autorización de participantes por registrar |

## Impactos institucional formativo y social

Se espera facilitar la consulta de información, la trazabilidad y la formación en desarrollo de software. El piloto medirá tareas completadas, errores y tiempos de consulta. Las metas propuestas no demuestran impactos sociales, económicos ni una clasificación Minciencias; esos efectos requieren medición y soportes independientes.

## Conclusiones

La propuesta conecta una necesidad de organización con requisitos, diseño, implementación y validación. El presupuesto conserva el monto de la fuente y el cronograma utiliza seis meses. La adopción depende de aprobar el alcance, conciliar las fuentes y obtener resultados de aceptación con usuarios.

## Referencias

Fuentes locales consultadas: formulación, presentación, acta de inicio e informe bimensual de CAP-14-2026, conservados en docs/CAP-14-2026 Sistemade Información Investigación/. Contratos técnicos: backend/app/services/documentation_catalog.py, backend/app/services/documentation_state.py y docs/architecture/modelo-funcional-y-datos.md. Las referencias bibliográficas de las fuentes deben cotejarse antes de la presentación institucional.

## Datos de la fuente pendientes de aclaración

Escenario de validación preparado para comprobar formularios y generación documental. Las fechas de terminación, metas, distribución de actividades, productos y cierres son propuestas; no acreditan reuniones, gastos, pruebas con usuarios, aceptación ni resultados institucionales. Se conserva la fuente original sin alterarla. El código SGPS, el semillero, la discrepancia CAP-14/CAP-16, la fecha final del 23/12/2026 y la aplicabilidad de GCDTP-F-023 requieren confirmación institucional. El escenario utiliza seis meses desde el 29/05/2026 hasta el 28/11/2026.

El título del acta identifica CAP-14-2026 y el proyecto de gestión de investigación, pero el objetivo de la reunión menciona CAP-16-2026 y el banco de uniformes. Mantener la discrepancia para revisión.

El informe bimensual no identifica un rango formal de fechas; dejar las fechas del período pendientes.

El informe describe avances y resultados narrativos, pero no aporta una tabla completa con indicadores, metas, logros y evidencias por resultado.

Las fuentes presentan más de una clasificación de información. No inferir permisos ni clasificación documental.

El archivo GCDTP-F-023 V01 está vacío y contiene instrucciones. Se conserva como fuente de formato, pero no se importa como informe final diligenciado.

La referencia no aporta un código SGPS confirmado. El código CAP se conserva en su campo y no se usa como SGPS.

El informe se guarda en el bimestre 1 como propuesta de organización. La fuente no confirma su número formal ni sus fechas; complete el período y concilie las inconsistencias antes de generar o revisar una versión.