# Informe bimestral del proyecto

CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del CGAO (referencia de validación)

Borrador para revisión · Versión 1

Período bimestral 3

# Información general del proyecto

| Dato | Información registrada |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del CGAO (referencia de validación) |
| Código SGPS | Pendiente por diligenciar |
| Código CAP | CAP-14-2026 |
| Centro de formación | Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO) - Subsede Vélez |
| Regional | Santander |
| Ciudad | Vélez |
| Responsable del proyecto | Alba Zoraida Vargas Hurtado |
| Fecha de inicio del proyecto | 29/05/2026 |
| Fecha de terminación del proyecto | 28/11/2026 |
| Grupo de investigación | Pendiente por diligenciar |
| Semillero | Pendiente por diligenciar |
| Duración en meses | 6 |
| Presupuesto total | COP $ 10.000.000,00 |

## Objetivo general

Desarrollar un sistema de información que permita gestionar de manera eficiente los proyectos de investigación del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO).

## Objetivos específicos

Identificar las necesidades y requerimientos del proceso de gestión de proyectos de investigación del CGAO.

Diseñar una herramienta en Excel para el seguimiento y análisis de indicadores asociados a la clasificación Minciencias del grupo de Investigadores CGAO.

Diseñar la estructura funcional y la base de datos del sistema de información.

Desarrollar módulos para el registro, seguimiento y control de proyectos, cronogramas y productos de investigación.

Implementar herramientas de consulta y generación de reportes para facilitar la gestión investigativa.

Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas con usuarios del proceso investigativo.

# Desarrollo y soportes

## Inicio del período informado

29/09/2026

## Fin del período informado

28/11/2026

## Antecedentes

La referencia CAP-14 plantea desarrollar una plataforma de gestión y una herramienta Excel. El presente escenario organiza su seguimiento sin convertir la planeación en ejecución acreditada. Período propuesto 3: 2026-09-29 a 2026-11-28.

## Metodología

Revisión de fuentes locales, contratos del repositorio y datos del formulario. Los indicadores separan meta propuesta de logro institucional confirmado; se usa cero cuando no existe constancia de aceptación. Las pruebas técnicas de generación se registran por separado.

## Resultados alcanzados

| Entidad o población | Actividades ejecutadas | Resultados alcanzados | Indicador | Meta | Logro | Unidad | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo de investigación CGAO | Organización del escenario documental a partir de los archivos recibidos; no se reporta ejecución del piloto. | Formularios y borradores preparados para validación técnica; aceptación institucional sin registrar. | Casos de aceptación institucional documentados | 12 | 0 | casos | Fuentes locales y borradores del expediente. No existe registro de aceptación con usuarios en este escenario. |

## Discusión de resultados

Los archivos recibidos y el código permiten organizar un expediente de prueba. La existencia de funciones y borradores no demuestra aprobación por usuarios ni cumplimiento de todas las metas. El resultado de aceptación se conserva en cero hasta contar con registros verificables.

## Fortalezas

La fuente contiene objetivos y responsabilidades, y el repositorio cuenta con módulos de proyectos, cronogramas, productos y documentación. Estas capacidades facilitan preparar casos de prueba trazables.

## Dificultades y limitaciones

Las fuentes difieren en fechas, código mencionado en el objetivo del acta y semillero. Faltan aprobaciones, mediciones con usuarios y soportes de ejecución presupuestal. Estas ausencias limitan las conclusiones institucionales.

## Acciones futuras

La coordinación conciliará identificación, duración y formatos. El equipo técnico ejecutará las pruebas propuestas y registrará evidencias. La responsable revisará el expediente y solicitará las aprobaciones cuando haya soporte; las fechas se acordarán en la planeación oficial.

## Lecciones aprendidas

Conviene definir períodos e indicadores antes de redactar informes, conservar la fuente original y distinguir una prueba técnica de una aceptación institucional. Un campo diligenciado no reemplaza el soporte del hecho que describe.

## Conclusiones

El escenario permite probar la captura y la generación de documentos completos. No acredita cierre, gasto, validación con usuarios ni cumplimiento institucional. La información propuesta requiere revisión de los responsables.

## Referencias

Fuentes locales consultadas: formulación, presentación, acta de inicio e informe bimensual de CAP-14-2026, conservados en docs/CAP-14-2026 Sistemade Información Investigación/. Contratos técnicos: backend/app/services/documentation_catalog.py, backend/app/services/documentation_state.py y docs/architecture/modelo-funcional-y-datos.md. Las referencias bibliográficas de las fuentes deben cotejarse antes de la presentación institucional.

## Datos de la fuente pendientes de aclaración

Escenario de validación preparado para comprobar formularios y generación documental. Las fechas de terminación, metas, distribución de actividades, productos y cierres son propuestas; no acreditan reuniones, gastos, pruebas con usuarios, aceptación ni resultados institucionales. Se conserva la fuente original sin alterarla. El código SGPS, el semillero, la discrepancia CAP-14/CAP-16, la fecha final del 23/12/2026 y la aplicabilidad de GCDTP-F-023 requieren confirmación institucional. El escenario utiliza seis meses desde el 29/05/2026 hasta el 28/11/2026.

El título del acta identifica CAP-14-2026 y el proyecto de gestión de investigación, pero el objetivo de la reunión menciona CAP-16-2026 y el banco de uniformes. Mantener la discrepancia para revisión.

El informe bimensual no identifica un rango formal de fechas; dejar las fechas del período pendientes.

El informe describe avances y resultados narrativos, pero no aporta una tabla completa con indicadores, metas, logros y evidencias por resultado.

Las fuentes presentan más de una clasificación de información. No inferir permisos ni clasificación documental.

El archivo GCDTP-F-023 V01 está vacío y contiene instrucciones. Se conserva como fuente de formato, pero no se importa como informe final diligenciado.

La referencia no aporta un código SGPS confirmado. El código CAP se conserva en su campo y no se usa como SGPS.

El informe se guarda en el bimestre 1 como propuesta de organización. La fuente no confirma su número formal ni sus fechas; complete el período y concilie las inconsistencias antes de generar o revisar una versión.