| PROCESO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO |  |  |
| NOMBRE DEL FORMATO |  |  |
| INFORME FINAL |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |
| Pública (X) | Pública Clasificada | Pública Reservada |

Junio 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Tabla de contenido

1.	Información general del proyecto

2.	Introducción

3.	Planteamiento del problema

4.	Objetivos

4.1 Objetivo General

4.2 Objetivos Específicos

5. Estado del arte y estado de la técnica

6. Metodología de desarrollo

7. Desarrollo del proyecto

8. Resultados obtenidos

9. Análisis de viabilidad

10. Propiedad intelectual y transferencia tecnológica

11. Impacto del proyecto

12. Conclusiones

13. Referencias bibliográficas

14. Anexos

# Información general del proyecto

Tabla 1. Información del proyecto

| Talento que realiza el informe | Equipo de documentación CAP-14; autoría propuesta para revisión |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto de Base Tecnológica | CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del CGAO (referencia de validación) |
| Código de la Idea | No aplica en este escenario; no se asigna un código institucional |
| Experto del proyecto | No aplica; designación de experto sin confirmar |
| Línea tecnológica | Desarrollo de sistemas de información; propuesta para revisión |
| TRL inicial | Pendiente por diligenciar |
| TRL alcanzado | Pendiente por diligenciar |
| TecnoParque en el que fue desarrollado el Proyecto de Base Tecnológica | No aplica en el escenario interno del CGAO |
| Fecha de entrega | 28/11/2026 |
| Centro de formación | Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO) - Subsede Vélez |
| Regional | Santander |
| Ciudad | Vélez |
| Responsable del proyecto | Alba Zoraida Vargas Hurtado |
| Fecha de inicio del proyecto | 29/05/2026 |
| Fecha de terminación del proyecto | 28/11/2026 |
| Duración registrada (meses) | 6 |
| Presupuesto total registrado | COP $ 10.000.000,00 |
| Código CAP | CAP-14-2026 |
| Código SGPS | Pendiente por diligenciar |
| Grupo de investigación | Pendiente por diligenciar |
| Semillero | Pendiente por diligenciar |

Fuente: Elaboración propia

# Introducción

Introducción: El proyecto propone centralizar la gestión de la investigación del CGAO mediante un sistema que articule proyectos, responsables, cronogramas, productos, documentos y consultas. La herramienta Excel complementará el seguimiento descriptivo por investigador. Este documento organiza un escenario de validación para revisar la coherencia entre objetivos, actividades, recursos y archivos.

# Planteamiento del problema

Planteamiento del problema: La dispersión de registros dificulta consultar el estado de los proyectos y relacionar sus actividades con productos y evidencias. ¿Cómo organizar una fuente central que permita registrar, actualizar y consultar esa información con permisos definidos y trazabilidad documental? El alcance excluye certificaciones automáticas de clasificación de investigadores.

# Objetivos

A continuación se presentan los objetivos registrados para el proyecto.

## 4.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de información que permita gestionar de manera eficiente los proyectos de investigación del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO).

## 4.2 Objetivos Específicos

1. Identificar las necesidades y requerimientos del proceso de gestión de proyectos de investigación del CGAO.
2. Diseñar una herramienta en Excel para el seguimiento y análisis de indicadores asociados a la clasificación Minciencias del grupo de Investigadores CGAO.
3. Diseñar la estructura funcional y la base de datos del sistema de información.
4. Desarrollar módulos para el registro, seguimiento y control de proyectos, cronogramas y productos de investigación.
5. Implementar herramientas de consulta y generación de reportes para facilitar la gestión investigativa.
6. Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas con usuarios del proceso investigativo.

# 5. Estado del arte y estado de la técnica

Estado del arte y estado de la técnica: El escenario considera una aplicación web con API, base de datos relacional y expediente versionado. El repositorio muestra React, FastAPI y SQLAlchemy. La comparación formal con alternativas y la revisión bibliográfica siguen pendientes; no se afirma novedad tecnológica.

# 6. Metodología de desarrollo

Metodología: Revisión de fuentes locales, contratos del repositorio y datos del formulario. Los indicadores separan meta propuesta de logro institucional confirmado; se usa cero cuando no existe constancia de aceptación. Las pruebas técnicas de generación se registran por separado.

# 7. Desarrollo del proyecto

Antecedentes: La referencia CAP-14 plantea desarrollar una plataforma de gestión y una herramienta Excel. El presente escenario organiza su seguimiento sin convertir la planeación en ejecución acreditada.
Desarrollo del proyecto: Se organizaron campos comunes, formulación, reuniones, productos, tres informes por período, cierre y evidencias. El código contiene módulos y generación Office. La construcción de borradores constituye una verificación técnica del sistema, no una ejecución del proyecto institucional.

# 8. Resultados obtenidos

| Entidad o población | Actividades ejecutadas | Resultados, indicador y medición | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo de investigación CGAO | Organización del escenario documental a partir de los archivos recibidos; no se reporta ejecución del piloto. | Resultados alcanzados: Formularios y borradores preparados para validación técnica; aceptación institucional sin registrar. Indicador: Casos de aceptación institucional documentados Meta: 12 Logro: 0 Unidad: casos | Fuentes locales y borradores del expediente. No existe registro de aceptación con usuarios en este escenario. |

Discusión de resultados: Los archivos recibidos y el código permiten organizar un expediente de prueba. La existencia de funciones y borradores no demuestra aprobación por usuarios ni cumplimiento de todas las metas. El resultado de aceptación se conserva en cero hasta contar con registros verificables.
Fortalezas: La fuente contiene objetivos y responsabilidades, y el repositorio cuenta con módulos de proyectos, cronogramas, productos y documentación. Estas capacidades facilitan preparar casos de prueba trazables.
Dificultades y limitaciones: Las fuentes difieren en fechas, código mencionado en el objetivo del acta y semillero. Faltan aprobaciones, mediciones con usuarios y soportes de ejecución presupuestal. Estas ausencias limitan las conclusiones institucionales.
Cumplimiento de los objetivos: Los seis objetivos orientan los entregables propuestos y sus indicadores. Su cumplimiento institucional no está acreditado. La revisión técnica comprobará formularios y archivos; las metas requieren aceptación y evidencia independientes.

# 9. Análisis de viabilidad

Viabilidad técnica: El repositorio dispone de funciones de persistencia y generación. La viabilidad de operación requiere pruebas de aceptación, revisión de seguridad y verificación del ambiente de despliegue; no se certifica con este informe.
Viabilidad operativa: Se propone asignar coordinación, administración de acceso, soporte y respaldo. Deben acordarse dedicación, capacitación, procedimiento de actualización y atención de incidentes antes de operar con registros institucionales.
Viabilidad económica: La fuente registra $10.000.000 en servicios personales. El escenario conserva ese monto y supone infraestructura existente sin compra adicional. No hay soporte de gastos ejecutados, ahorro medido ni análisis financiero aprobado.
Viabilidad normativa: La propuesta requiere revisar los lineamientos SENNOVA de la convocatoria, el procedimiento de gestión documental, las autorizaciones para tratar datos personales y el modelo Minciencias aplicable. Este escenario no certifica la vigencia ni el cumplimiento jurídico de una norma. La coordinación debe identificar versiones, responsables y soportes antes de la adopción.
Viabilidad de mercado: El uso propuesto es interno en el CGAO. No se plantean ventas ni se dispone de estudio comercial. La adopción debe evaluarse con usuarios, disponibilidad de soporte y autorización de la coordinación.

# 10. Propiedad intelectual y transferencia tecnológica

Propiedad intelectual y transferencia tecnológica: Los activos previstos son código, diseño, herramienta Excel y manuales. La titularidad, licencias y condiciones de entrega requieren revisión institucional; no se declaran registros ni cesiones. Se propone transferencia mediante repositorio versionado y capacitación.

# 11. Impacto del proyecto

Impacto del proyecto: Se espera facilitar la consulta de información, la trazabilidad y la formación en desarrollo de software. El piloto medirá tareas completadas, errores y tiempos de consulta. Las metas propuestas no demuestran impactos sociales, económicos ni una clasificación Minciencias; esos efectos requieren medición y soportes independientes.

# 12. Conclusiones

Conclusiones: El escenario permite probar la captura y la generación de documentos completos. No acredita cierre, gasto, validación con usuarios ni cumplimiento institucional. La información propuesta requiere revisión de los responsables.
Balance final y asuntos pendientes: Presupuesto planeado: $10.000.000. Ejecución financiera sin confirmar. Permanecen pendientes identificación SGPS, semillero, conciliación de fuentes, aceptación de usuarios y autorización del formato final.
Acciones futuras: La coordinación conciliará identificación, duración y formatos. El equipo técnico ejecutará las pruebas propuestas y registrará evidencias. La responsable revisará el expediente y solicitará las aprobaciones cuando haya soporte; las fechas se acordarán en la planeación oficial.
Lecciones aprendidas: Conviene definir períodos e indicadores antes de redactar informes, conservar la fuente original y distinguir una prueba técnica de una aceptación institucional. Un campo diligenciado no reemplaza el soporte del hecho que describe.

# 13. Referencias bibliográficas

Referencias: Fuentes locales consultadas: formulación, presentación, acta de inicio e informe bimensual de CAP-14-2026, conservados en docs/CAP-14-2026 Sistemade Información Investigación/. Contratos técnicos: backend/app/services/documentation_catalog.py, backend/app/services/documentation_state.py y docs/architecture/modelo-funcional-y-datos.md. Las referencias bibliográficas de las fuentes deben cotejarse antes de la presentación institucional.

# 14. Anexos

Anexos: Formulación, presentación, acta e informe recibidos en docs/CAP-14-2026 Sistemade Información Investigación/. Modelo funcional en docs/architecture/modelo-funcional-y-datos.md. Este índice no acredita fotografías, pruebas con usuarios ni actas de aprobación.

# Información complementaria del proyecto

## Personal vinculado

Nombre: Alba Zoraida Vargas Hurtado

Rol: Líder proyecto

Actividades a liderar: Informes bimensuales, documentales y requerimientos

Programa: Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por confirmar

Nombre: Miguel Ángel Tejedor

Rol: Coinvestigador

Actividades a liderar: Desarrollo sistema de información de investigación

Programa: Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por confirmar

Nombre: Fredy Zafra

Rol: Coinvestigador

Actividades a liderar: Requerimientos del sistema

Programa: Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por confirmar

## Presupuesto y cronograma de ejecución

Rubro: Servicios personales instructores del área administrativa

Valor planeado: COP $ 10.000.000,00

Descripción de su uso: Dedicación del equipo a requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y elaboración documental. Se conserva el único valor explícito de la fuente; su ejecución y disponibilidad requieren soporte financiero.

Fecha de ejecución: 29/05/2026 a 28/11/2026

## Descripción de actividades

Actividad: Levantar y priorizar requisitos de proyectos, cronogramas, productos y reportes

Encargado: Fredy Zafra

Fecha o período: 29/05/2026 a 28/06/2026

Entregable o resultado: Matriz de requisitos y criterios de aceptación

Actividad: Diseñar la estructura funcional, los permisos y el modelo de datos

Encargado: Miguel Ángel Tejedor

Fecha o período: 29/06/2026 a 28/07/2026

Entregable o resultado: Diseño funcional y diccionario de datos

Actividad: Diseñar la herramienta Excel de indicadores por investigador

Encargado: Miguel Ángel Tejedor

Fecha o período: 29/06/2026 a 28/07/2026

Entregable o resultado: Libro de indicadores y guía de uso

Actividad: Implementar y probar los módulos de proyectos, cronogramas y productos

Encargado: Miguel Ángel Tejedor

Fecha o período: 29/07/2026 a 28/09/2026

Entregable o resultado: Versión del sistema con pruebas automatizadas

Actividad: Integrar consultas, reportes y generación documental

Encargado: Miguel Ángel Tejedor

Fecha o período: 29/09/2026 a 28/10/2026

Entregable o resultado: Catálogo de reportes y expediente generado

Actividad: Validar con usuarios, registrar ajustes y preparar el cierre

Encargado: Alba Zoraida Vargas Hurtado

Fecha o período: 29/10/2026 a 28/11/2026

Entregable o resultado: Informe de validación, manual y propuesta de cierre

## Datos de la fuente pendientes de aclaración

Escenario de validación preparado para comprobar formularios y generación documental. Las fechas de terminación, metas, distribución de actividades, productos y cierres son propuestas; no acreditan reuniones, gastos, pruebas con usuarios, aceptación ni resultados institucionales. Se conserva la fuente original sin alterarla. El código SGPS, el semillero, la discrepancia CAP-14/CAP-16, la fecha final del 23/12/2026 y la aplicabilidad de GCDTP-F-023 requieren confirmación institucional. El escenario utiliza seis meses desde el 29/05/2026 hasta el 28/11/2026.