# Formulación del proyecto

CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del CGAO (referencia de validación)

Borrador para revisión · Versión 2

# Información general del proyecto

| Dato | Información registrada |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del CGAO (referencia de validación) |
| Código SGPS | Pendiente por diligenciar |
| Código CAP | CAP-14-2026 |
| Centro de formación | Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO) - Subsede Vélez |
| Regional | Santander |
| Ciudad | Vélez |
| Responsable del proyecto | Alba Zoraida Vargas Hurtado |
| Fecha de inicio del proyecto | 29/05/2026 |
| Fecha de terminación del proyecto | 28/11/2026 |
| Grupo de investigación | Pendiente por diligenciar |
| Semillero | Pendiente por diligenciar |
| Duración en meses | 6 |
| Presupuesto total | COP $ 10.000.000,00 |

## Objetivo general

Desarrollar un sistema de información que permita gestionar de manera eficiente los proyectos de investigación del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO).

## Objetivos específicos

Identificar las necesidades y requerimientos del proceso de gestión de proyectos de investigación del CGAO.

Diseñar una herramienta en Excel para el seguimiento y análisis de indicadores asociados a la clasificación Minciencias del grupo de Investigadores CGAO.

Diseñar la estructura funcional y la base de datos del sistema de información.

Desarrollar módulos para el registro, seguimiento y control de proyectos, cronogramas y productos de investigación.

Implementar herramientas de consulta y generación de reportes para facilitar la gestión investigativa.

Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas con usuarios del proceso investigativo.

## Personal vinculado

| Nombre | Rol | Actividades a liderar | Programa |
| --- | --- | --- | --- |
| Alba Zoraida Vargas Hurtado | Líder proyecto | Informes bimensuales, documentales y requerimientos | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por confirmar |
| Miguel Ángel Tejedor | Coinvestigador | Desarrollo sistema de información de investigación | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por confirmar |
| Fredy Zafra | Coinvestigador | Requerimientos del sistema | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por confirmar |

## Presupuesto y cronograma de ejecución

| Rubro | Valor planeado | Descripción de su uso | Fecha de ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios personales instructores del área administrativa | COP $ 10.000.000,00 | Dedicación del equipo a requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y elaboración documental. Se conserva el único valor explícito de la fuente; su ejecución y disponibilidad requieren soporte financiero. | 29/05/2026 a 28/11/2026 |

## Descripción de actividades

| Actividad | Encargado | Fecha o período | Entregable o resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantar y priorizar requisitos de proyectos, cronogramas, productos y reportes | Fredy Zafra | 29/05/2026 a 28/06/2026 | Matriz de requisitos y criterios de aceptación |
| Diseñar la estructura funcional, los permisos y el modelo de datos | Miguel Ángel Tejedor | 29/06/2026 a 28/07/2026 | Diseño funcional y diccionario de datos |
| Diseñar la herramienta Excel de indicadores por investigador | Miguel Ángel Tejedor | 29/06/2026 a 28/07/2026 | Libro de indicadores y guía de uso |
| Implementar y probar los módulos de proyectos, cronogramas y productos | Miguel Ángel Tejedor | 29/07/2026 a 28/09/2026 | Versión del sistema con pruebas automatizadas |
| Integrar consultas, reportes y generación documental | Miguel Ángel Tejedor | 29/09/2026 a 28/10/2026 | Catálogo de reportes y expediente generado |
| Validar con usuarios, registrar ajustes y preparar el cierre | Alba Zoraida Vargas Hurtado | 29/10/2026 a 28/11/2026 | Informe de validación, manual y propuesta de cierre |

# Desarrollo y soportes

## Introducción

El proyecto propone centralizar la gestión de la investigación del CGAO mediante un sistema que articule proyectos, responsables, cronogramas, productos, documentos y consultas. La herramienta Excel complementará el seguimiento descriptivo por investigador. Este documento organiza un escenario de validación para revisar la coherencia entre objetivos, actividades, recursos y archivos.

## Contexto del problema

El escenario se sitúa en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, Subsede Vélez, Regional Santander. La formulación recibida describe registros dispersos y dificultades para consolidar información. El diagnóstico cuantitativo de tiempos, duplicidad y calidad de datos debe levantarse con el equipo antes de medir mejoras.

## Planteamiento del problema

La dispersión de registros dificulta consultar el estado de los proyectos y relacionar sus actividades con productos y evidencias. ¿Cómo organizar una fuente central que permita registrar, actualizar y consultar esa información con permisos definidos y trazabilidad documental? El alcance excluye certificaciones automáticas de clasificación de investigadores.

## Justificación

Una fuente central facilitaría el seguimiento de responsabilidades, fechas y soportes, y reduciría la consolidación manual. La pertinencia se verificará mediante casos de uso acordados y comparación de tiempos antes y después del piloto. La propuesta aprovecha las capacidades de desarrollo del equipo y deja la aceptación institucional como decisión documentada.

## Referente teórico

El diseño relaciona sistemas de información, gestión del conocimiento, ingeniería de requisitos y trazabilidad. Se usarán una matriz de requisitos, relaciones entre entidades, control de permisos y versiones documentales. Estos conceptos orientan el diseño; no constituyen por sí solos evidencia de mejora. Las fuentes recibidas citan a Laudon y Laudon, Pressman y Maxim, Sommerville y Kendall y Kendall; deben cotejarse las ediciones y citas.

## Marco normativo

La propuesta requiere revisar los lineamientos SENNOVA de la convocatoria, el procedimiento de gestión documental, las autorizaciones para tratar datos personales y el modelo Minciencias aplicable. Este escenario no certifica la vigencia ni el cumplimiento jurídico de una norma. La coordinación debe identificar versiones, responsables y soportes antes de la adopción.

## Metodología

Desarrollo aplicado e incremental: identificar usuarios y requisitos, modelar datos y permisos, construir funciones prioritarias, ejecutar pruebas automatizadas y validar tareas con usuarios autorizados. Cada incremento conserva versión, criterio de aceptación y registro de hallazgos. Se separan las pruebas técnicas de la aceptación institucional.

## Población y muestra

La población propuesta corresponde a quienes coordinan, investigan y apoyan proyectos del CGAO. Se propone una muestra intencional de seis participantes: dos de coordinación, tres investigadores y un aprendiz, sujeta a autorización y disponibilidad. El piloto evaluará doce tareas; no busca estimar resultados representativos de todo el SENA.

## Técnicas de recolección de información

Entrevistas semiestructuradas, revisión autorizada de formatos y observación de tareas. La matriz recogerá necesidad, prioridad, responsable y criterio de aceptación. En el piloto se registrarán resultado, duración y dificultad de cada tarea con datos preparados para pruebas, sin cargar registros personales reales.

## Fases del proyecto

Fase I: requisitos y planeación. Fase II: diseño funcional, datos y herramienta Excel. Fase III: desarrollo, pruebas e integración de consultas. Fase Final: validación, ajustes y preparación del cierre. Las seis actividades del cronograma precisan responsables, períodos y entregables previstos.

## Resultados esperados

| Resultado | Indicador | Meta | Unidad | Medio de verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos priorizados | Requisitos documentados con criterio de aceptación | 20 | requisitos | Matriz de requisitos versionada por elaborar |
| Herramienta Excel de indicadores | Libros con guía y diccionario de datos revisados | 1 | libro | Libro exportado y lista de revisión por registrar |
| Diseño funcional y base de datos | Paquetes de diseño revisados | 1 | paquete | Modelo de datos, permisos y acta de revisión por registrar |
| Módulos de gestión | Módulos sometidos a aceptación funcional | 3 | módulos | Casos de proyectos, cronogramas y productos por ejecutar con usuarios |
| Consultas y reportes | Reportes priorizados sometidos a aceptación | 4 | reportes | Catálogo y resultados de pruebas por registrar |
| Validación con usuarios | Casos de aceptación ejecutados y documentados | 12 | casos | Plan de pruebas, resultados y autorización de participantes por registrar |

## Impactos institucional formativo y social

Se espera facilitar la consulta de información, la trazabilidad y la formación en desarrollo de software. El piloto medirá tareas completadas, errores y tiempos de consulta. Las metas propuestas no demuestran impactos sociales, económicos ni una clasificación Minciencias; esos efectos requieren medición y soportes independientes.

## Conclusiones

La propuesta conecta una necesidad de organización con requisitos, diseño, implementación y validación. El presupuesto conserva el monto de la fuente y el cronograma utiliza seis meses. La adopción depende de aprobar el alcance, conciliar las fuentes y obtener resultados de aceptación con usuarios.

## Referencias

Fuentes locales consultadas: formulación, presentación, acta de inicio e informe bimensual de CAP-14-2026, conservados en docs/CAP-14-2026 Sistemade Información Investigación/. Contratos técnicos: backend/app/services/documentation_catalog.py, backend/app/services/documentation_state.py y docs/architecture/modelo-funcional-y-datos.md. Las referencias bibliográficas de las fuentes deben cotejarse antes de la presentación institucional.

## Datos de la fuente pendientes de aclaración

Escenario de validación preparado para comprobar formularios y generación documental. Las fechas de terminación, metas, distribución de actividades, productos y cierres son propuestas; no acreditan reuniones, gastos, pruebas con usuarios, aceptación ni resultados institucionales. Se conserva la fuente original sin alterarla. El código SGPS, el semillero, la discrepancia CAP-14/CAP-16, la fecha final del 23/12/2026 y la aplicabilidad de GCDTP-F-023 requieren confirmación institucional. El escenario utiliza seis meses desde el 29/05/2026 hasta el 28/11/2026.