# Informe bimestral del proyecto

CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del CGAO (referencia de validación)

Borrador para revisión · Versión 2

Período bimestral 2

# Información general del proyecto

| Dato | Información registrada |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del CGAO (referencia de validación) |
| Código SGPS | Pendiente por diligenciar |
| Código CAP | CAP-14-2026 |
| Centro de formación | Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO) - Subsede Vélez |
| Regional | Santander |
| Ciudad | Vélez |
| Responsable del proyecto | Alba Zoraida Vargas Hurtado |
| Fecha de inicio del proyecto | 29/05/2026 |
| Fecha de terminación del proyecto | 28/11/2026 |
| Grupo de investigación | Pendiente por diligenciar |
| Semillero | Pendiente por diligenciar |
| Duración en meses | 6 |
| Presupuesto total | COP $ 10.000.000,00 |

## Objetivo general

Desarrollar un sistema de información que permita gestionar de manera eficiente los proyectos de investigación del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO).

## Objetivos específicos

Identificar las necesidades y requerimientos del proceso de gestión de proyectos de investigación del CGAO.

Diseñar una herramienta en Excel para el seguimiento y análisis de indicadores asociados a la clasificación Minciencias del grupo de Investigadores CGAO.

Diseñar la estructura funcional y la base de datos del sistema de información.

Desarrollar módulos para el registro, seguimiento y control de proyectos, cronogramas y productos de investigación.

Implementar herramientas de consulta y generación de reportes para facilitar la gestión investigativa.

Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas con usuarios del proceso investigativo.

# Desarrollo y soportes

## Inicio del período informado

29/07/2026

## Fin del período informado

28/09/2026

## Antecedentes

La referencia CAP-14 plantea desarrollar una plataforma de gestión y una herramienta Excel. El presente escenario organiza su seguimiento sin convertir la planeación en ejecución acreditada. Período propuesto 2: 2026-07-29 a 2026-09-28.

## Metodología

Revisión de fuentes locales, contratos del repositorio y datos del formulario. Los indicadores separan meta propuesta de logro institucional confirmado; se usa cero cuando no existe constancia de aceptación. Las pruebas técnicas de generación se registran por separado.

## Resultados alcanzados

| Entidad o población | Actividades ejecutadas | Resultados alcanzados | Indicador | Meta | Logro | Unidad | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo de investigación CGAO | Organización del escenario documental a partir de los archivos recibidos; no se reporta ejecución del piloto. | Formularios y borradores preparados para validación técnica; aceptación institucional sin registrar. | Casos de aceptación institucional documentados | 12 | 0 | casos | Fuentes locales y borradores del expediente. No existe registro de aceptación con usuarios en este escenario. |

## Discusión de resultados

Los archivos recibidos y el código permiten organizar un expediente de prueba. La existencia de funciones y borradores no demuestra aprobación por usuarios ni cumplimiento de todas las metas. El resultado de aceptación se conserva en cero hasta contar con registros verificables.

## Fortalezas

La fuente contiene objetivos y responsabilidades, y el repositorio cuenta con módulos de proyectos, cronogramas, productos y documentación. Estas capacidades facilitan preparar casos de prueba trazables.

## Dificultades y limitaciones

Las fuentes difieren en fechas, código mencionado en el objetivo del acta y semillero. Faltan aprobaciones, mediciones con usuarios y soportes de ejecución presupuestal. Estas ausencias limitan las conclusiones institucionales.

## Acciones futuras

La coordinación conciliará identificación, duración y formatos. El equipo técnico ejecutará las pruebas propuestas y registrará evidencias. La responsable revisará el expediente y solicitará las aprobaciones cuando haya soporte; las fechas se acordarán en la planeación oficial.

## Lecciones aprendidas

Conviene definir períodos e indicadores antes de redactar informes, conservar la fuente original y distinguir una prueba técnica de una aceptación institucional. Un campo diligenciado no reemplaza el soporte del hecho que describe.

## Conclusiones

El escenario permite probar la captura y la generación de documentos completos. No acredita cierre, gasto, validación con usuarios ni cumplimiento institucional. La información propuesta requiere revisión de los responsables.

## Referencias

Fuentes locales consultadas: formulación, presentación, acta de inicio e informe bimensual de CAP-14-2026, conservados en docs/CAP-14-2026 Sistemade Información Investigación/. Contratos técnicos: backend/app/services/documentation_catalog.py, backend/app/services/documentation_state.py y docs/architecture/modelo-funcional-y-datos.md. Las referencias bibliográficas de las fuentes deben cotejarse antes de la presentación institucional.

## Datos de la fuente pendientes de aclaración

Escenario de validación preparado para comprobar formularios y generación documental. Las fechas de terminación, metas, distribución de actividades, productos y cierres son propuestas; no acreditan reuniones, gastos, pruebas con usuarios, aceptación ni resultados institucionales. Se conserva la fuente original sin alterarla. El código SGPS, el semillero, la discrepancia CAP-14/CAP-16, la fecha final del 23/12/2026 y la aplicabilidad de GCDTP-F-023 requieren confirmación institucional. El escenario utiliza seis meses desde el 29/05/2026 hasta el 28/11/2026.