# Acta de cierre del proyecto

CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del CGAO (referencia de validación)

Borrador para revisión · Versión 2

# Datos de la reunión

| Dato | Información registrada |
| --- | --- |
| Alcance del cierre | Cierre final |
| Inicio del período que se cierra | 29/05/2026 |
| Fin del período que se cierra | 28/11/2026 |
| Fecha de la reunión | 28/11/2026 |
| Hora de inicio | 09:00 |
| Hora de finalización | 10:00 |
| Lugar | Biblioteca del CGAO, Subsede Vélez; escenario propuesto de reunión |

## Temas

Alcance, requisitos, responsabilidades, cronograma, presupuesto, riesgos y revisión documental.

## Objetivos de la reunión

Revisar la planeación del sistema de gestión de proyectos y acordar los datos que deben confirmarse antes de su aprobación.

# Información general del proyecto

| Dato | Información registrada |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del CGAO (referencia de validación) |
| Código SGPS | Pendiente por diligenciar |
| Código CAP | CAP-14-2026 |
| Centro de formación | Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO) - Subsede Vélez |
| Regional | Santander |
| Ciudad | Vélez |
| Responsable del proyecto | Alba Zoraida Vargas Hurtado |
| Fecha de inicio del proyecto | 29/05/2026 |
| Fecha de terminación del proyecto | 28/11/2026 |
| Grupo de investigación | Pendiente por diligenciar |
| Semillero | Pendiente por diligenciar |
| Duración en meses | 6 |
| Presupuesto total | COP $ 10.000.000,00 |

## Objetivo general

Desarrollar un sistema de información que permita gestionar de manera eficiente los proyectos de investigación del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO).

## Objetivos específicos

Identificar las necesidades y requerimientos del proceso de gestión de proyectos de investigación del CGAO.

Diseñar una herramienta en Excel para el seguimiento y análisis de indicadores asociados a la clasificación Minciencias del grupo de Investigadores CGAO.

Diseñar la estructura funcional y la base de datos del sistema de información.

Desarrollar módulos para el registro, seguimiento y control de proyectos, cronogramas y productos de investigación.

Implementar herramientas de consulta y generación de reportes para facilitar la gestión investigativa.

Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas con usuarios del proceso investigativo.

# Desarrollo y soportes

## Evaluación de actividades y entregables

| Actividad o etapa | Entregable | Observación |
| --- | --- | --- |
| Planeación, diseño, desarrollo y validación | Sistema, herramienta Excel y expediente | Entregables previstos; no se acredita aceptación institucional. El cierre es un escenario para revisar el formato. |

## Balance presupuestal

| Rubro | Valor planeado | Observación o valor pendiente de confirmar |
| --- | --- | --- |
| Servicios personales instructores del área administrativa | COP $ 10.000.000,00 | La fuente no aporta comprobantes ni gasto ejecutado; se requiere conciliación financiera. |

## Fortalezas

La fuente contiene objetivos y responsabilidades, y el repositorio cuenta con módulos de proyectos, cronogramas, productos y documentación. Estas capacidades facilitan preparar casos de prueba trazables.

## Dificultades

Las fuentes difieren en fechas, código mencionado en el objetivo del acta y semillero. Faltan aprobaciones, mediciones con usuarios y soportes de ejecución presupuestal. Estas ausencias limitan las conclusiones institucionales.

## Acciones futuras

La coordinación conciliará identificación, duración y formatos. El equipo técnico ejecutará las pruebas propuestas y registrará evidencias. La responsable revisará el expediente y solicitará las aprobaciones cuando haya soporte; las fechas se acordarán en la planeación oficial.

## Lecciones aprendidas

Conviene definir períodos e indicadores antes de redactar informes, conservar la fuente original y distinguir una prueba técnica de una aceptación institucional. Un campo diligenciado no reemplaza el soporte del hecho que describe.

## Listado de activos del proyecto

| Activo o archivo | Estado | Custodio | Soporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Repositorio de la aplicación y expediente documental | Disponible para revisión técnica; transferencia institucional pendiente | Equipo de desarrollo propuesto | backend/, frontend/ y docs/CAP-14-2026 Sistemade Información Investigación/ |

## Observaciones y conclusiones

Esta acta propone el contenido de cierre para validar el generador. No declara terminación real ni aceptación de entregables.

## Asistentes

| Nombre | Cargo dependencia o entidad | Firma |
| --- | --- | --- |
| Equipo de coordinación y desarrollo CAP-14 | Participación propuesta para validar el formato; no acredita asistencia real |  |

## Invitados

No se registraron invitados.

## Datos de la fuente pendientes de aclaración

Escenario de validación preparado para comprobar formularios y generación documental. Las fechas de terminación, metas, distribución de actividades, productos y cierres son propuestas; no acreditan reuniones, gastos, pruebas con usuarios, aceptación ni resultados institucionales. Se conserva la fuente original sin alterarla. El código SGPS, el semillero, la discrepancia CAP-14/CAP-16, la fecha final del 23/12/2026 y la aplicabilidad de GCDTP-F-023 requieren confirmación institucional. El escenario utiliza seis meses desde el 29/05/2026 hasta el 28/11/2026.